## Slide 1
Projekt Integrace na Digitální Dopis
Hrnčířová, Romančíková, Duongová, Lakomý, Dokládal

## Slide 2
Shrnutí cílů
Rozsah projektu
Vytvořit základ nového informačního systému
Čerpat data ze stávajícího informačního systému
Dopisy odesílat přes službu Digitálního Dopisu

## Slide 3
Optimalizovat a zefektivnit správu dopravních přestupků ve městě Potěmkin a snížit administrativní zátěž úředníků odboru agendy řidičů a motorových vozidel.
Cíl projektu

## Slide 4
Vytvořit nový informační systém, který bude čerpat data ze stávajícího informačního systému.
Automatizace a digitalizace procesu
Zpracovávat a předávat data do služby Digitálního Dopisu, eliminuje potřebu tisku a ruční manipulace s dopisy.
Vizualizace stavu zásilek
Navrhnout základní obrazovku se statistikami, umožňující uživatelům sledovat klíčové ukazatele.
Evidovat stav vypravených zásilek, zahrnující informace o doručení, nedoručení a případných chybách.
1
2
3
4
Informační systém
Monitorování zásilek

## Slide 5
1. ETAPA: integrace na stávající informační systém
2. ETAPA: převod vytěžených dat na službu digitálního dopisu
3. ETAPA: evidence zásilek
4. ETAPA: uživatelské rozhraní - základní obrazovka
Harmonogram

## Slide 6
1. ETAPA (integrace na stávající informační systém)
2. ETAPA (převod získaných dat na službu digitálního dopisu)
3. ETAPA (Evidence zásilek)
4. ETAPA (Uživatelské rozhraní - základní obrazovka)
Ganttův diagram

## Slide 7
Harmonogram
1. ETAPA: integrace na stávající informační systém
1. Část - Analýza stávajícího informačního systémů, potřeb služeb Digitálního Dopisu + shromažďování podkladů
2. Část - Řešení návrhu integrace (návrh + prostor pro připomínky, programování, předběžné testy)
2. ETAPA: převod získaných dat na službu digitálního dopisu
1. Část - Řešení propojení (návrh přenosu dat, zpracování a převedení dat do formátu Digitálního Dopisu)
2. Část - Realizace propojení + demonstrace funkčnosti
3. ETAPA: evidence zásilek
1. Část - Návrh řešení, konzultace s uživateli, sjednocení formátu evidence
2. Část - Naprogramování řešení + napojení na rozhraní stávajícího systému
3. Část - Testy + demonstrace funkčnosti
4. ETAPA: uživatelské rozhraní - základní obrazovka
1. Část - konzultace s uživateli, návrh řešení, sjednocení formátu
2. Část - Naprogramování řešení + předběžné testy
3. Část - Doladění detailů, finalizace vzhledu, dokončení celkového propojení všech částí systému
4. Část - Finální testování (průběžně)
5. Část - Spuštění systému + demonstrace funkčnosti, dodání dokumentace

## Slide 8
Projektový výbor
Projektový manažer
Projektový tým
Struktura
a organizace

## Slide 9
Organizace
Projektový manažer
Lukáš Snaživý, zodpovídá za projekt (vedoucí na druhé straně, zodpovídá se tajemníkovi)
Projektový tým
Projektový výbor
Sponzor | Vilém Vostrý | Tajemník
Hlavní dodavatel | Pavel Vomáčka | Vedoucí IT
Hlavní uživatel | Patrik Štempl | Hlavní slovo za uživatele, dlouholetý úředník, dobře obeznámen se systémem
Hlavní uživatel | Jana Štemplová | 
Back-end programátor | Petr Novák | 
Front-end programátor | Jan Stylař | 
Tester | František Klikař | (bude dostupný od 4. etapy)
Týmový manažer | Karel Janáček | (my)

## Slide 10
Vedení knihovny
Forma
Obsah
Projektová
knihovna

## Slide 11
Vedení knihovny
Lukáš snaživý (projektový manažer)
Forma
Cloud (Google Drive + Google Docs)
Obsah:
Veškeré materiály, podklady a zápisy ze schůzek
Postupně přidávaná dokumentace k navrhovanému systému
Kontakty
Kontakt na všechny členy týmu
Přístup pro všechny členy týmu
Projektová knihovna

## Slide 12
Rizika
projektu
Neznalost kompatibility
Nedostatek času na testování a úpravy
Bezpečnost dat
Budoucí údržba

## Slide 13
Rizika projektu
Neznalost kompatibility nového informačního systému s HW úřadu
Reakce: Domluvit se na provedení analýzy HW, který úřad používá.
Neznalost užívání služby
Reakce: Seznámit projektového manažera a hlavního uživatele se systémem a poskytnout instrukční materiál. Popřípadě zaškolit uživatele a zařídit jim helpdesk, kde budou zodpovězeny jejich otázky.
Problém s rozhraním služby
Reakce: Už předem úzce spolupracovat a prodiskutovat s hlavním uživatelem, jak si rozhraní představuje a nechat návrhy být potvrzeny.
1

## Slide 14
Rizika projektu
Nedostatek času na testování a úpravy
Reakce: Zapojit další členy týmu na menší testování, aby se předešly očividné chyby než přijde hlavní tester. Alokovat více času návrhu a zpracování informačního systému na začátek, aby se na konec mohlo jen testovat.
Bezpečnost dat
Reakce: Implementovat bezpečnostní opatření a pravidelně je testovat.
Budoucí údržba
Reakce: Poskytnout detailní dokumentaci, aby i jiné firmy byly schopné pracovat se systémem či ji udržovat.
Špatný vztah spolupracovníků
Reakce: Jestli jsem si vědom o špatném vztahu mezi 2 lidmi, tak se musí jejich interakce v práci redukovat. Jestliže je to menší problém, tak to vyřešit hned ze začátku.
2

## Slide 15
Zápisy ze schůzek
Zapisovatel
Finální podoba zápisů
Administrativa

## Slide 16
Administrativa
Zápisy ze schůzek formou elektronického dokumentu.
Zapisovatel: Týmový manažer
Zápis bude obsahovat veškeré klíčové informace projednávané na schůzi.
Zápis bude zhotoven a odeslán zúčastněným stranám nejpozději do 24 hodin od ukončení schůze, prostřednictvím emailu.
Zúčastněné strany mohou během odvolací doby, která bude uvedena v příloze emailu (doba je závislá na rozsahu schůze, většinou 3 dny), uvést své připomínky.
Po vyřešení připomínek nebo po uplynutí odvolací doby sepíše zapisovatel finální podobu zápisu, kterou předá ke schválení projektovému manažerovi.
Po schválení bude zápis dostupný v projektové knihovně.

## Slide 17
Integrace s existujícím informačním systémem
Jaké konkrétní informace můžeme očekávat z integrovaného systému?
Jsou k dispozici dokumentace nebo API pro stávající informační systém?
Jakým způsobem proběhne komunikace mezi novým a stávajícím systémem?
Bezpečnost dat
Jak jsou zajištěna bezpečnost a ochrana citlivých dat ve vašem stávajícím IS?
Jaké jsou standardy a postupy pro zabezpečení dat v novém IS?
Existují specifické bezpečnostní požadavky, které musíme brát v úvahu?
Výkon
Jaký je očekávaný počet transakcí nebo uživatelů v systému?
Jsou určené očekávané časy odezvy nebo nároky na výkon systému?
Stabilita
Jaký je požadavek na dostupnost nového systému?
Jak by měli být řešeny případné výpadky nebo havárie?
Doplňující otázky

## Slide 18
Děkujeme za pozornost