## Slide 1: Integrace digitálního dopisu
Do, Panovský, Herák, Ryška, Kočnarová
“Společně to zvládneme Levou Zadní!”

## Slide 2: shrnutí cílů a rozsah projektu
Cíle: vytvoření nového informačního systému, který bude vycházet z dat stávajícího informačního systému a zefektivnit tím práci úředníků
odesílání dopisů ve formátu PDF ve formě Digitálního Dopisu místo papírové a o zbytek se už postará poštovní úřad
Rozsah projektu: dle smlouvy rozdělen do 4 etap
Integrovat se na rozhraní stávajícího informačního systému, které předává metadata k tisku do tiskárny.
Data vytěžená z rozhraní zpracovat a předávat na službu Digitálního Dopisu.
Evidovat stav vypravených zásilek (vypraveno, doručeno adresátovi, nepodařilo se doručit, chyba). Tyto stavy o vypravení následně vracet přes nikdy nevyužívané rozhraní stávajícího informačního systému a online uživatelům prezentovat stavy o doručení jednotlivých dopisů.
Navrhnout základní obrazovku se statistikami a možností vytvoření dopisu přímo v novém systému.

## Slide 3: Harmonogram

## Slide 5: Role členů
Projektový manažer
Lukáš Snaživý
Grafický designér
Honza Stylař
Tester
František Klikař
Backend programátor
Petr Novák
Hlavní uživatel
Patrik Štempl
Uživatel
Jana Štemplová
Vedení IT
Pavel Vomáčka
Vedení organizace
Vilém Vostrý

## Slide 6: projektová knihovna
sdílená knihovna ve službě Google drive
  každých 24 hodin záloha na server dodavatele
obsah
  smlouvy, zápisy ze schůzí, dokumentace průběhu projektu
správa a přístup
  hlavní správa - projektový manažer objednatele
  práva na úpravy - vedoucí dodavatelského týmu
  vývojářský tým - přístup pouze k přehledům, zbytek se jich netýká

## Slide 7: rizika projektu
Interní:
Kompatibilita se stávajícím systémem: Integrace nového systému s existujícím může být technicky náročná, zejména pokud nejsou k dispozici zdrojové kódy stávajícího systému.
  Řešení: Využití standardních protokolů a formátů dat pro usnadnění integrace, konzultace a součinnost se současným dodavatelem informačního systému.
Datová konzistence a přesnost: Při přenosu dat ze stávajícího systému do nového může dojít k chybám nebo ztrátě dat, což by mohlo vést k nesprávným rozhodnutím při projednávání přestupků.
  Řešení: Zálohování dat a provádění testování datových migrací, implementace mechanismů pro kontrolu kvality dat při přenosu.
Bezpečnost dat: Přenos dat vyžaduje zajištění bezpečnosti dat. Existuje riziko úniku citlivých informací o přestupcích.
  Řešení: Implementace bezpečnostních opatření, jako je dvoufaktorová autentizace a pravidelné aktualizace bezpečnostních protokolů, Použití šifrování dat při přenosu a ukládání, audit bezpečnostních opatření a testování na zranitelnosti.

## Slide 8: rizika projektu
Odpovědnost za chyby: Při automatizaci procesu odesílání dopisů formou PDF na službu Digitálního dopisu se může stát, že v případě chyby ve vygenerovaných dopisech bude úřad nesprávně identifikován jako původce chyby, což může mít právní a reputační následky.
  Řešení: Zavedení postupů pro rychlé identifikování a opravu chyb.
Časová prodleva: Změny nebo úpravy mohou vést k prodlevám v plnění projektu, což může znamenat, že tým musí pracovat déle nebo s větší intenzitou, což může vést k dodatečným nákladům na přesčasy nebo další pracovní zdroje.
  Řešení: Pružný plán projektu s dostatečnou rezervou času pro nečekané události, aktivní komunikace s týmem a přizpůsobení plánu podle aktuální situace.
Finanční náklady: Pokud požadavky zákazníka na změny nebo úpravy překračují původní plánovaný rozsah projektu, může to vyžadovat dodatečnou práci ze strany vývojářů a dalších členů týmu, což zvyšuje náklady na pracovní hodiny
  Řešení: Pravidelná revize požadavků a plánu projektu se zákazníkem, transparentní komunikace ohledně změn v rozpočtu a financování.

## Slide 9: rizika projektu
Externí:
Ochota uživatelů akceptovat změny: Úředníci, kteří jsou zvyklí na stávající procesy, mohou mít odpor vůči změně na nový systém, což může vést k odporu, snížení produktivity nebo dokonce k odmítnutí používat nový systém.
  Řešení: Školení uživatelů a poskytnutí podpory při zavádění nového systému, postupné zavedení nového systému s možností zpětného přechodu na starý systém v případě potřeby.
Změny v právních předpisech a požadavcích na ochranu osobních údajů: Pokud dojde ke změnám v právním rámci týkajícím se ochrany osobních údajů nebo regulace komunikace a doručování dokumentů, může to mít vliv na požadavky na zpracování a doručování dopisů o dopravních přestupcích.
  Řešení: Pravidelné monitorování a aktualizace právních předpisů a regulací, spolupráce s právními experty pro zajištění souladu s platnými předpisy.

## Slide 10: administrativa
zápisy ze schůze - vedoucí dodavatelského týmu
  zasílají se ke schválení emailem
  po odsouhlasení objednatelem uložení do projektové knihovny