## Slide 1: Integrace na Digitální Dopis
LevouZadní

## Slide 2: Cíle projektu
Odlehčení zátěže při narůstajícím počtu dopravních přestupků
Zbavení výpravny manuální práce spojené s rozesíláním zásilek
Vytvoření nového systému, který bude umožňovat:
  Vytvořit digitálně dopis
  Zobrazit statistiky o přestupcích a zásilkách
Ověření, zda budování nového informačního systému má smysl

## Slide 3: Etapy projektu
Projekt se skládá ze čtyř 30-ti denních etap, po jejichž dobu bude probíhat vývoj nového systému. Projekt končí po poskytnutí jednoročního servisu a údržby.
Pořadí jednotlivých fází:
Integrace na stávající systém, získání metadat potřebných k tisku dopisů
Zpracování data z rozhraní a poslání na službu Digitálního Dopisu (poštovní úřad)
Evidence a předání stavu zásilek do stávajícího systému pro zobrazení online uživatelům
Návrh základní obrazovky se statistikami a možností vytvoření dopisu
Údržba a servis systému
Notes: Každá etapa trvá 30 dní od konce předchozí kromě poslední
Integrovat: analyzovat výstupy stávajícího systému
Popsat jak bude údržba probíhat (Reakční doba do 24 hodin, chyby vyřešit do 7 dní, kritické do 48 hodin)

## Slide 4: Harmonogram

## Slide 5: Role členů firmy LevouZadní
Jméno | Příjmení | Role v projektu | Email
Martin | Holub | Týmový manažer | martin.holub03@upol.cz
Petr | Novák | Senior Programátor | 
Jan | Stylař | GUI | 
František | Klikař | Testování | 
Mojmír | Pastorek | Programátor | mojmir.pastorek01@upol.cz
Martin | Šlachta | Programátor | martin.slachta01@upol.cz

## Slide 6: Role členů z Úřadu města Potěmkin
Jméno | Příjmení | Role v projektu
Vilém | Vostrý | Sponzor
Patrik | Štempl | Hlavní uživatel
Jana | Štemplová | Hlavní uživatel
Pavel | Vomáčka | Hlavní dodavatel
Lukáš | Snaživý | Projektový manažer

## Slide 7: Projektová knihovna
Povede Projektový manažer (Lukáš Snaživý)
Digitální formou na Google drive
Struktura knihovny
  Zápisky ve složce “zápisy”
  Zdrojové kódy ve složce ”kódy”
  Ostatní soubory (smlouva, plány, dokumentace) ve složce “dokumenty”
Členové týmu a osoby oprávněné Vedením projektu budou mít oprávnění ke čtení a stahování souborů
Pouze Projektový manažer bude mít pravomoc upravovat a nahrazovat zdrojové kódy

## Slide 8: Administrativa
Schůzky
  Svolávání – Týmový manažer a Projektový manažer
  Místo – Osobně na úřadě města Potěmkin
  Účast stanoví manažeři týmů (Martin Holub, Lukáš Snaživý)
  Forma
    Představení situace, vzniklého problému, návrhy řešení, diskuze
Zápisy ze schůzek
  V projektové knihovně, složka “zápisy”
  Název každé schůzky bude datum schůzky
  Zapisovat bude Týmový manažer (Martin Holub)
  Revizi provádí a schvaluje Lukáš Snaživý
  Forma: dle šablony “forma.docx”, která se nachází v knihovně

## Slide 9: Rizika
!
Nedostatečně otestovaná aplikace
Budeme se snažit se přemluvit vedení firmy na alokování více zdrojů na servis
Kdyby se zdálo, že aplikace trpí na chyby, soustředíme lidi z vývoje na testování
Hrozí nestihnutí termínů a sankce
Nestíhání termínů
Kontaktujeme a setkáme se s Lukášem Snaživým, zaměříme se na dokončení priorit na úkor nedůležitých požadavků
Za každý den prodlení je sankce 0.5% z celkové ceny
Neshoda mezi koncovými uživateli
Vybereme člověka, který to nakonec jednoznačně rozhodne
např. sponzor Vilém Vostrý nebo vedoucí Pavel Vomáčka
Výskyt chyby po vydání
Servis po dobu jednoho roku
Reakce na problémy vždy do 24 hodin
Kritické chyby vyřešíme do 48 hodin, ostatní do 7 dní

## Slide 10: Rizika u současného dodavatele
!
Nebude komunikovat
Bude třeba, aby projektový manažer Lukáš Snaživý zatlačil na Viléma Vostrého, ať nám poskytne nějakého konzultanta
Nevyužívané rozhraní nebude fungovat
Podle specifikace se rozhraní na vracení stavu dopisu dosud nevyužilo, hrozí tedy, že nebude vhodně fungovat
Tlačit na původního dodavatele, ať chybu opraví
Způsobí zdržení, zpoždění projektu
Obrátit se na Viléma Vostrého ohledně smlouvy s původním dodavatel a využít domluveného servisu

## Slide 11: Díky za pozornost, prostor k diskuzi
LevouZadní