## Slide 1: Podnikové informační systémy
KMI / POIS

## Slide 2: 1. SEMINÁŘ 19.02.2025 (LS 2024/2025)
„KICK-OFF“

## Slide 3: Harmonogram
Seminář | Datum | Téma semináře
1 | 19.02.2025 | Úvod do předmětu: IS, projekt, projektové řízení, obchod
2 | 26.02.2025 | Smlouva, Kick-off u zákazníka
3 | 05.03.2025 | Plán, Cílový koncept
4 | 12.03.2025 | Vyhodnocení úkolu 1, Metodiky vývoje: Vodopád, Agile a Hybrid
5 | 19.03.2025 | Agilní metodika Scrum
6 | 26.03.2025 | Podrobněji o Scrumu, propojení s Kanbanem
7 | 02.04.2025 | Nasazení a akceptace, Helpdesk, Rozvoj
8 | 09.04.2025 | Vyhodnocení úkolu 2, Jak budovat tým (pozn. kvalitně)
9 | 16.04.2025 | Úkol 3: prezentace/diskuze na vybraná témata
10 | 23.04.2025 | Úkol 3: prezentace/diskuze na vybraná témata
11 | 30.04.2025 | Úkol 3: prezentace/diskuze na vybraná témata
12 | 07.05.2025 | Cestou zaměstnance, freelancera nebo majitele firmy?
12 seminářů
seminář 4 online

## Slide 4: Zápočet
Účast na 75 % seminářů.
Zaslat vypracované projektové úkoly (celkem tři úkoly).
  Úkoly nevyžadují žádnou hlubší znalost jakéhokoliv oboru.
  Všechny vytvořené úkoly lze následně využít v praxi.
  Předpokládaná pracnost v řádu několika hodin.
  Úkoly budou realizovány v týmech.
  Předpoklad: samoorganizující se týmy a zapojení všech členů.
Úkoly:
  Kick-off prezentace u Zákazníka (zadání na semináři 2).
  Rozplánování projektu pomocí metodiky Scrum (zadání na semináři 7).
  Prezentace na zvolenou problematiku (cca 30 minut), která IT trápí a diskuze nad možnostmi jak z ní ven (zadání na semináři 9).

## Slide 5: Ostatní organizační informace
prezentace budou průběžně zveřejňovány: https://pfreiberg.cz
kontakt: freibergp@gmail.com
knihy
  Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování (Dominik Vymětal)
    relativně čtivá; představuje základní koncepty informačních systémů ve firmách
  Řízení IT projektů pro úplné začátečníky (Tomáš Komzák)
    relativně čtivá; uvádí čtenáře do problematiky projektového managementu
  Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity (Kim Scott)
    velmi čtivá; ukazuje jak budovat a rozvíjet zdravý tým z pozice vedoucího; učí správným soft skills
  Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition (AXELOS)
    nečtivá, složitá, ale plná informací; oficiální kniha k jedné z nejrozšířenějších metodik PRINCE2 (i verze pro agilní řízení)
  Managing Humans: Biting and Humorous Tales of a Software Engineering Manager
  a volné pokračování The Art of Leadership: Small Things, Done Well (Michael Lopp)
    velmi čtivé; sbírky příběhů seniorního programátora, VP firmy Slack, dnes technický manažer v Apple

## Slide 6: Krátké představení
Petr Freiberg
absolvent Aplikované informatiky (Bc.) a Informatiky (Mgr.) na KMI UP (2017)
dnes IT business konzultant (FreTech, s.r.o.)
vedoucí vývoje ve firmě M.I.T. Consulting, s.r.o. (2015-2021)
  Olomouc, Brno, Praha, Most
  většina vývojového týmu tvořena absolventy a studujícími Univerzity Palackého (15+ vývojářů a analytiků)
  zakázkový i produktový vývoj (např. Elektronický Systém Spisové Služby nebo Energetický Portál)
  Enterprise Java, portálová řešení, integrace na SAP
přes 10 let se podílím na tvorbě software pro státní organizace i soukromé podniky
specifika
  projektové řízení se silným technickým přesahem
  20 % času stále programuji
  kombinace analýz, programování, projektového řízení, vedení týmů a mentoringu

## Slide 7: Co je to Informační Systém (IS)?
Informační systém je organizace lidí, kteří využívají software a hardware pro vykonávání procesů, které zpracovávají a transformují data (informace).

## Slide 8: Co JE informační systém
A další….

## Slide 9: Co NENÍ informační systém
ne každý kdo v práci používá počítač automaticky pracuje v IS
znaky, že aplikace je IS
  kolaborace více uživatelů (jednotek, stovek i tisíců)
  uživatelé pracují nad stejnými daty (nejčastěji uloženými v databázi)
  pracují na základě metodiky (a jeden uživatel může rozbít data všech)
  architektura klient-server
  je integrována na další IS v rámci organizace a probíhá smysluplný rozvoj

## Slide 10: Dva hlavní typy informačních systémů
Podnikové informační systémy
Veřejné informační systémy

## Slide 11: Dva hlavní typy informačních systémů
Podnikové informační systémy
  Finance, plánování, výroba, marketing, HR, … (SAP, Oracle)
  Intranet pro zaměstnance (docházka, výplatní pásky, E-learning, FKSP, …)
  Spisová služba
  Specializované
  …
Veřejné informační systémy
  Obchodní rejstřík
  Datové schránky
  Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia
  IDOS
  Portál Občana
  …

## Slide 12: Rozdělení dle univerzálnosti
univerzální systémy
  obecný systém, který se přizpůsobuje prostředí zákazníka (konfiguračně, „ohýbáním funkcionalit“, …)
  implementuje buď samotný výrobce nebo jeho partnerská síť (příklad SAP Partner)
  nutnost kompromisu
specializované systémy
  systém určený pro vybranou skupinu organizací (např. univerzity, nemocnice, …)
  přizpůsoben konkrétní problematice (doméně)
  nutnost kompromisu je menší, ale i organizace řešící stejnou problematikou se liší
systémy na míru (bespoke software)
  nejrizikovější implementace
  kompromis není zapotřebí, i přesto výsledek často nebývá uspokojivý
produktová firma
servisní firma

## Slide 13: Proč vůbec IS zavádět?
dříve: hlavním cílem zvýšení efektivity organizace
dnes: IT a IS přímo generují hodnotu podniku a jeho postavení na trhu
v soukromé i státní sféře dochází k masivnímu přesunu na internet a s tím spjaté rozsáhlé digitalizaci
informační systém se zavádí v rámci projektu (je jeho výstupem)

## Slide 14: Několik statistik o projektech (McKinsey)
Projekty v USA i ve světě
  z 840 projektů placených z federálního rozpočtu bylo špatně naplánováno nebo implementováno
  49 % z nich
  podle studie z roku 2020 společnosti KPMG 70 % organizací zažilo alespoň jeden neúspěšný projekt v předchozích 12 měsících.
Ohrožení existence firmy
  z 5 400 velkých IT projektů (rozpočet přesahující 15 milionů dolarů) se 17 % zvrhlo natolik, že ohrožují samotnou existenci firmy
  černá labuť: projekt, který překročí rozpočet o 200 % - 400 % oproti plánu
Velké projekty, velké ztráty
  velké IT projekty v průměru překročí rozpočet o 45 % a dodají o 56 % méně funkcionalit
  než se předpokládalo
  podle studie Standish Group 66 % technologických projektů končí neúspěchem
  příklady: eLWIS (Lidl a SAP), Everest (Raiffeisenbank a eBank)

## Slide 15: Několik statistik o projektech (Geneca)
Pesimismus
  75 % respondentů přiznalo, že jejich softwarové projekty jsou podle nich téměř vždy odsouzeny k neúspěchu
Předěláváme a předěláváme
  78 % respondentů uvedlo, že business v podstatě nikdy neví co od IT projektu chtít
  80 % respondentů uvedlo, že nejméně polovinu času stráví předělávkami hotových funkcionalit
Nevíme kam míříme, ale letíme tam tou nejvyšší rychlostí
  pouze 55 % respondentů má pocit, že jim jsou jasné cíle projektu
  pouze 23 % respondentů uvedlo, že se jako projektový tým vždy shodnou, že je
  projekt dokončen

## Slide 16: IT projekty jsou prostě výjimečné
  Kdyby míra selhání, kterou zažíváme v IT byla analogická i ve stavebnictví, tak by byla města plná rozestavěných budov a děravých mostů.
Zdroj: McKinsey

## Slide 17: Předpoklady nemusí být vždy správné

## Slide 18: Co je to vlastně ten Projekt?
Projekt je dočasná organizace vytvořená za účelem dodání jednoho nebo více produktů, které popisuje obchodní případ (PRINCE2)
nebo
Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu (PMBOOK)
nebo
Soubor činností vedoucích k přípravě a zavedení IS nebo jeho části v podniku, a to jak z hlediska Zákazníka tak z hlediska Dodavatele (Vymětal)

## Slide 19: Vztah mezi projektem a IS
Cílem našeho projektu je zavést informační systém
projekt
informační systém
(cíl projektu)

## Slide 20: Typické znaky projektu
pevně daný začátek a konec
jasný cíl a užitek (SMART) – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound
jedinečný a unikátní sled událostí, které vyžadují specifický způsob řízení
vyšší riziko než business as usual (dodání IS vs. jeho každodenní používání)
u Zákazníka nebývá běžnou událostí a způsobuje nervozitu

## Slide 21: Co je to projektové řízení?
projektové řízení = projektový management = řízení projektů = project management
zabývá se realizací projektů a řízení jednotlivých činností při těchto realizacích
ve světě neomezeného času a peněz by projektové řízení nebylo příliš důležité
specifické v tom, že řídící pracovníci mají vliv na podřízené pouze v rámci projektu
přístup
  PRINCE2, PMP (metodiky) vs. Reaktivní řízení (vedu to tak nějak po svém)
  nevymýšlet znovu kolo (analogie s frameworky nebo knihovnami v programování)
  musím vždy přizpůsobit konkrétní firmě a projektu (robot vs. hrdina)

## Slide 22: Základní parametry projektu
projekt řídíme
  časem (harmonogram)
  cenou (rozpočet)
  rozsahem
  kvalitou
projektový „trojimperativ“

## Slide 23: Proč projekty končí neslavně?
neschopnost vést (leadership na bodu mrazu)
nedostatečné nebo nerealistické plánování
scope creep (nekontrolovaný růst rozsahu)
nepřesné nebo mylné požadavky vedoucí k předělávkám
špatné rozdělení odpovědností, nedostatečné schopnosti
neexistující pravidla pro spolupráci
…

## Slide 24: Rozdílná očekávání
Zákazník vs. Dodavatel: rozdílná projektová očekávání
Zákazník | Dodavatel
Dodržení smluvené ceny, ideálně její snížení | Vyčerpání rozpočtu, získání dalších zakázek
Dodávka ve smluveném rozsahu, změny a rozšíření na vrub Dodavatele | Změnové požadavky a rozšíření řešeny jako vícepráce
Dokumentace, manuály, zaškolení uživatelů, podpora | Využití kapacit Zákazníka pro určité projektové úkoly
Dosažení předpokládaných výsledků zavedení IS | Využití již existujících řešení a vlastních zdrojů
Výhodné akceptační podmínky – platba až po odevzdání | Výhodné akceptační podmínky – platby po dosažení milníků

## Slide 25: Rozdílné startovní body
Greenfield vs. Brownfield
Greenfield
  nové eCommerce řešení, Zákaznický Portál, HR aplikace
  přepsání staré aplikace (zůstávají business pravidla) – příklad Netscape, Windows projekt Pyramid
  zavedení nové generace technologie - 4G
Brownfield
  přidání nové funkcionality, refaktor legacy kódu, upgrade a migrace technologií
  integrace mezi systémy
Greenfield | Brownfield
Nejsme omezeni předchozí technologií: architektura, framework, … | Musíme se přizpůsobit existujícímu prostředí
Minimum Viable Product | End-to-end audit
Riziko nezvládnutí komplexnosti systému | Riziko pomalého vývoje

## Slide 26: Odlišná pozice vůči Zákazníkovi
Hlavní dodavatel vs. subdodavatel
Externí dodávky
  Interní vs. Externí dodávky
  externí dodávky jsou vždy nejrizikovější
  Hlavní dodavatel balancuje mezi Zákazníkem a Subdodavatelem
  důležité je nastavit od začátku jasná pravidla (což však neznamená, že nebudou ignorovány)
Hlavní dodavatel | Subdodavatel
Řeší systém jako celek | Řeší určitou část
Důležitý je vztah se Zákazníkem | Důležitý je vztah s Hlavním dodavatelem
Riziko externí dodávky | Riziko, že projekt nebude zvládnut jako celek

## Slide 27: Moje role v týmu
naše role v týmu a role našeho týmu v projektu
na začátku si ujasněte CO se od váš čeká a CO můžete očekávat od ostatních
zjednodušeně dle PRINCE2 (existují i jiná rozdělení)
  Sponzor (Executive): osoba pověřená a plně zodpovědná za dodání projektu
  Hlavní uživatel (Senior User): jeden nebo více koncových uživatelů, kteří budou výstup projektu (systém) používat
  Hlavní dodavatel (Senior Supplier): jeden nebo více uživatelů, kteří zodpovídají za výběr Dodavatele (nejčastěji IT odd.)
  Projektový manažer (Project Manager): řídí projekt na základě mandátu projektového výboru
  Týmový manažer (Team Manager): zástupce Dodavatele (My)

## Slide 28: V jaké fázi vstupujeme do hry?
Předprojektová fáze
prvotní myšlenka
hrubý souhrn požadavků
studium proveditelnosti
SWOT analýza, cíl
business case (obchodní případ)
…
rozhodnutí o zahájení projektu

## Slide 29: V jaké fázi vstupujeme do hry?
Projektová fáze
Iniciace projektu
  soupis požadovaných funkcí
  výběr Dodavatele
  uzavření smlouvy
Realizace projektu
  analýza
  návrh řešení
  realizace
  testování
  akceptace a nasazení do provozu
  ukončení projektu
vstupuje náš obchod
vstupuje náš vývojový tým

## Slide 30: V jaké fázi vstupujeme do hry?
Poprojektová fáze
systém je v běžném provozu, probíhá servis (pokud je zasmluvněn)
může započít příprava případného rozvoje
po skončení projektu je vhodný čas na retrospektivu (terapie – říct si jak to šlo)
případná rozvojová smlouva je opět projektem

## Slide 31: Shrnutí
Informační systém
rozdělení informačních systémů (je jich mnohem více)
  veřejné vs. podnikové
  univerzální, specializované, na míru
  produktová vs. servisní firma
statistiky (ne vždy se daří)
projekt a vztah mezi projektem a IS
  cílem projektu je zavést IS
  čas, cena, rozsah, kvalita

## Slide 32: Shrnutí
projektové řízení a další podmínky k úspěchu
  zabývá se realizací projektů a řízení jednotlivých činností při těchto realizacích
  metodiky
  další podmínky k úspěchu
náš pohled
  Zákazník vs. Dodavatel
  Greenfield vs. Brownfield
  Hlavní dodavatel vs. Subdodavatel
kdy vstupujeme do hry
  obchod
  vývojový (realizační) tým

## Slide 33: Zajímavosti ke čtení
https://www.joelonsoftware.com/2000/04/06/things-you-should-never-do-part-i/
https://blog.zvestov.cz/software%20development/2019/10/22/servisni-versus-produktova-firma.html
https://mypmi.eu/2018/04/02/jak-se-zdolava-everest/