## Slide 1: Integrace na digitální dopis
Levou Zadní
5. 3. 2025
Adam Ilavský
David Jirout
Jakub Chovanec
Sabina Janáková

## Slide 2: cíle
1. Digitalizace procesu:
Eliminace manuálního tisku a obálkování dopisů při projednávání dopravních přestupků.
2. Integrace dat:
Převzetí dat ze stávajícího informačního systému a jejich odeslání jako PDF s metadaty na službu Digitálního Dopisu.
3. Zefektivnění práce:
Ulehčení administrativní zátěže úředníků, kteří v současnosti pracují s manuálními procesy.

## Slide 3: Přehled členů a rolí

## Slide 4
Jméno | Role | Odpovědnosti
Lukáš Snaživý | Projektový manažer | Celková koordinace, komunikace s úřadem, sledování termínů a reportování
Petr Novák | Backend Developer | Integrace se stávajícím systémem, API, datové zpracování
Honza Stylař | Frontend Developer (GUI) | Návrh a implementace uživatelského rozhraní, UX design
František Klikař | Tester | Testování funkcionalit, ověření kvality
Vilém Vostrý | Zástupce úřadu (kontrola) | Koordinace mezi úřadem a dodavatelem, kontrola a schvalování výstupů
Pavel Vomáčka | IT manažer úřadu | Technická podpora při integraci, zprostředkování komunikace mezi týmy
Patrik Štempl | Hlavní uživatel systému | Poskytování zpětné vazby na stávající systém a návrhy pro nové řešení

## Slide 5: Administrativa meeting management
Zápisy z meetingů:
- Projektový manažer - Lukáš Snaživý
Do 24 hodin po každém meetingu – email, OneDrive
- Kritické problémy: Lukáš Snaživý
Plán pravidelných setkání:
Každý sudý týden v úterý meeting
Sdílené úložiště:
- OneDrive

## Slide 6: Rozsah projektu – Etapy:
Etapa 1 (T+30 dní):
Integrace na rozhraní stávajícího systému (získání metadat k tisku).
Etapa 2 (T+60 dní):
Zpracování získaných dat a jejich předání na službu Digitálního Dopisu.
Etapa 3 (T+90 dní):
Evidování stavu vypravených zásilek (vypraveno, doručeno, nedoručeno, chyba) a zpětná integrace těchto dat do systému.
Etapa 4 (T+120 dní):
Návrh a implementace základní uživatelské obrazovky se statistikami a možností tvorby dopisu pro ověření konceptu nového systému.

## Slide 7: HARMONOGRAM

## Slide 9: Hlavní rizika:
Zpoždění integrace se stávajícím systémem: Reakce: Aktivní komunikace s IT úřadu, zajištění podpory od dodavatele stávajícího systému.
Nedostatečná koordinace mezi uživateli a vývojovým týmem: Reakce: Pravidelná zpětná vazba, workshopy a konzultace
Technické komplikace s generováním PDF a předáváním metadat: Reakce: Prototypování a rozsáhlé testování v reálných podmínkách.
Nedodržení termínů: Reakce: Důsledné sledování harmonogramu a včasné řešení problémů.