## Slide 1
Integrace na digitální dopis
Prezentace projektu Integrace na digitální dopis, připravená firmou "Levou Zadní".

## Slide 2
Důvod vzniku a cíl projektu
Rostoucí počet přestupků
Neustále se zvyšující počet dopravních přestupků představuje značnou zátěž pro úředníky a systém zpracování. Tato situace vyžaduje efektivnější řešení pro správu a vyřizování těchto případů.
Zdlouhavé zpracování
Současný systém odesílání dopisů je pomalý, náročný na manuální práci a prodlužuje celkovou dobu vyřízení. Digitalizace a automatizace by mohly tento proces výrazně urychlit a zefektivnit.

## Slide 3
Zadání projektu a jeho posouzení
1
Zrychlení procesu
Nový systém zkrátí proces zpracování dopisů o 70 %.
2
Snížení chybovosti
Snížení chybovosti o 90 %.
3
Sledování zásilek
Sledování doručení dopisů v reálném čase.

## Slide 4
Projektová knihovna
Technická dokumentace
API, integrace, schéma dat.
Uživatelská dokumentace
Manuály pro uživatele.
Projektové zápisy
Klíčová rozhodnutí, schůzky.
Smluvní dokumenty
Kontrakt, akceptační kritéria.

## Slide 5
Fáze projektu
1
Fáze 1 (T+30)
Integrace na existující IS.
2
Fáze 2 (T+60)
Napojení na službu Digitálního Dopisu.
3
Fáze 3 (T+90)
Sledování stavu zásilek.
4
Fáze 4 (T+120)
Statistiky a testovací generování dopisů.

## Slide 6
Ganttuv diagram

## Slide 7
Klíčové osoby v projektu
Úřad města
Vilém Vostrý, Pavel Vomáčka, Patrik Štempl, Lukáš Snaživý.
Firma "Levou Zadní"
Adil Abuzyarov, František Barták, Marie Babková, Wilibald Freml, Mark Cápec.

## Slide 8
Rizika a mitigace
Technická rizika
Neznámé API starého systému → nutnost testování a podpory IT úřadu.
Projektová rizika
Krátké termíny a možné zpoždění → pravidelné kontrolní milníky.
Organizační rizika
Možné třecí plochy mezi úředníky a novým systémem → důraz na uživatelskou přívětivost.

## Slide 9
Zápisy ze schůzek
Kdo tvoří
Lukáš Snaživý (za úřad), Adil Abuzyarov (za firmu).
Obsah
Klíčová rozhodnutí, akční kroky, odpovědnosti.
Distribuce
Týmové úložiště + zaslání relevantním osobám.

## Slide 10
Očekávané přínosy
Automatizace
Snížení manuální práce a chybovosti.
1
Sledování zásilek
Lepší kontrola nad doručováním.
2
Efektivnější řízení
Lepší dostupnost dat pro uživatele.
3

## Slide 11
Závěr a diskuse
Projekt přinese modernizaci procesu doručování dopisů, snížení administrativní zátěže a zvýšení efektivity práce úředníků. Díky digitalizaci získá úřad lepší přehled o doručování a možnost dalšího rozvoje systému.